**Отчет о проделанной работе за 2022 год**

**Докладчик - глава Головин И.А.**

**Приступил к исполнению обязанностей главы с 23 сентября 2022 года**

Основным показателем социально-экономического развития поселения является местный бюджет. В решение о местном бюджете на 2022 год за отчетный период вносились изменения, последние из которых утверждены решением Совета Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 22.12.2022 г. №176. Уточненный план по доходам на 2022 год утвержден в сумме 36 473,2 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 18 918,2 тыс. руб.;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8629,8 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам поселений на переданные полномочия военно-учетных столов - 255,9 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - 3,8 тыс. руб.

Д**оходная часть бюджета** в 2022 году исполнена в сумме 37 533,6 тыс. руб., или на 102,9 % к годовому назначению. Из них: собственные доходы составили– 19 995,6 тыс. руб., что составляет 53,3% от общей части доходов, в т. ч.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 план** | **2022 факт** | **% выполнения плана** |
| **АКЦИЗЫ** | 4379,0 | 4846,0 | 110,7 |
| **Налог на доходы физических лиц** | 4000,0 | 4242,3 | 106,1 |
| **Единый сельско-хозяйственный налог** | 406,2 | 428,2 | 105,4 |
| **Налог на имущество физ. лиц** | 3450,0 | 3585,7 | 103,9 |
| **Земельный налог** | 6500,0 | 6708,8 | 103,2 |
| **Доходы от использования имущества** | 70,0 | 82,5 | 117,9 |
| **прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет, штрафы)** | 113,0 | 102,1 | 90,4 |
| **Итого** | 18 918,2 | 19 995,6 | 105,7 |

Общая сумма безвозмездных поступлений из краевого бюджета и бюджета муниципального района в 2022 году в бюджет Новодмитриевского сельского поселения составила – 17 538,0тыс. руб., из них:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2022 план | 2022 факт | % исполнения |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **17 555,0** | **17 538,0** | **100** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 629,8 | 8 629,8 | 100 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 255,9 | 255,9 | 100 |
| Субвенции на исполнение поселениями государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 3,8 | 3,8 | 100 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт скважины по ул. Кооперативной) | 3 396 | 3 379 | 99,5 (в виду сложившейся экономии в результате торгов) |

**Исполнение расходной части бюджета** за 2022 года составило 36 910,5 тыс. руб. или 95,6 % от годового назначения (38 593,3 тыс. руб.).

Основные расходы:

0102 - Расходы на выплаты персоналу (выборному должностному лицу) – 673,9 – 1,8 % от общей суммы расходов

0104 – Содержание органов местного самоуправления – 5 330,6, – 14,4 % от общей суммы расходов, в т.ч.:

з/п – 3912,6 тыс. руб.;

закупки товаров, работ, услуг – 1 331,6 тыс. руб. (в т.ч. аренда помещения – 243,2 тыс. руб.; ремонт административного здания – 575,0 тыс. руб.; содержание и ремонт автомобиля – 147,8 тыс. руб.)

0113 – Оплата исполнительных листов – 3 758,9 тыс. руб. – 10,2 % от общей суммы расходов

0409 – Дорожная деятельность – 5 992,2 тыс. руб. – 16,2 % от общей суммы расходов (эл.эн. – 752,7; разработка ПСД – 130 тыс. руб.; скос сорной растительности – 703,3; очистка от снега – 458,0 тыс. руб.; чистка кюветов 60,0 тыс. руб., ремонт улично-дорожной сети – 2698,8 тыс. руб.; сбор бросового мусора вдоль дорог местного значения – 355,2 тыс. руб.)

0502 – ЖКХ – 6 410,3 тыс. руб. – 17,4 % от общей суммы расходов

(оплата эл.эн. для организации бесперебойного водоснабжения населения - 2197,9 тыс. руб.; приобретение и ремонт насосов – 392,2 тыс. руб.; капитальный ремонт скважины по ул. Кооперативной в рамках софинансирования краевого бюджета – 3483,5 тыс. руб.; замена водопровода – 187,5,0 тыс. руб.)

0503 – Благоустройство – 5 672,4 тыс. руб. – 15,4 % от общей суммы расходов

(эл.эн. – 282,1 тыс. руб.; Организация ритуальных услуг и мест захоронения – 727,8 тыс. руб.; благоустройство кладбища в рамках инициативного бюджетирования – 3265,6 тыс. руб.; сбор бросового мусора и спил деревьев – 1396,8 тыс. руб.)

0801 – Культура – 7254,8 – 19,7 % от общей суммы расходов (2173,4 – субсидии ЦКС в рамках Федеральной программы на условиях софинансирования на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч; 5 070,4 тыс. руб. - субсидии ЦКС на выполнение муниципального задания и разработку ПСД на ремонт здания ДК).

1001 - Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (доплата к пенсии) – 520,6 тыс. руб.

**Встречи с активом поселения:**

Было проведено 23 встреч с инициативной группой граждан, прием граждан проводится на регулярной основе, проведено 78 приемов граждан (основные вопросы – споры с соседями; санитарное состояние территории соседних участков и территории общего пользования; бесконтрольный выгул собак и домашней птицы; благоустройство поселения; водоснабжение и электроснабжение; работа МУП «Новодмитриевские коммунальные системы»; освещение улиц; спил аварийных деревьев). По результатам встреч 5 вопросов поставлено на контроль:

1. Оформление земельного участка под новое кладбище поселения;

2. Качество водоснабжения поселения (приобретение фильтров в детский сад);

3. Поиск концессионера для организации водоснабжения поселения;

4. Восстановление дорожного покрытия большинства гравийных улиц поселения;

5. Водоснабжение улицы Шверника и ул. Семилетовых (улицы запитаны от артезианской скважины № 30376 по ул. Евтюхова) (много лет на начальных номерах улиц отсутствует водоснабжение, так как старые железные трубы забиты, а при прокладке труб не были предусмотрены сбросные задвижки – необходимо проложить около 1 км трубы ПНД диаметра 110, трубы в наличии нет, ведутся работы по получению 1 км трубы ПНД из резервного фонда МТР МинТэк ЖКХ Краснодарского края).

Также проводятся встречи с предпринимателями поселения.

**Наведение санитарного порядка:**

Покосы и сбор мусора по улицам поселения ведутся регулярно, при отрастании сорной растительности более 20 см, но не реже 1 раза в месяц. Мусор на остановках и вдоль региональной трассы убирает ДРСУ 2 р в неделю; Сбор мусора по поселению осуществляет ИП Чуднов В.М. 2-3 раза в неделю. В отношении надлежащего санитарного состояния собственникам домовладений выдаются предписания о необходимости убрать строительный мусор или ветки, а также покосить сорную растительность. В большинстве случаев жители реагируют на предписания и наводят порядок. Большая благодарность жителям, которые содержат придомовую территорию в порядке.

Большое спасибо взрослой футбольной команде поселения, которая поддерживает футбольное поле станицы в порядке – косят газонокосилками, укатывают катком, дети и взрослые занимаются спортом с удовольствием.

**Улучшение качества водо- и электроснабжения:**

В течение 2022 года проводились текущие работы по замене ламп уличного освещения; всего в течение года заменены светодиодные светильники уличного освещения в количестве 55 штук, в том числе 10 штук были приобретены силами депутата Северского района – Олещенко И.А.

На артезианских скважинах поселения проводились регулярные работы по улучшению электроснабжения (на скважине по ул. Кооперативной в сентябре установлена станция управления и защиты СУЗ-40; на скважине 30184 (школа) в сентябре восстановлена электрика; на водозаборе установлено реле контроля фаз).

Восстановлена работа артезианской скважины 36257 на Пионерлагере силами добровольцев, без финансовых затрат местного бюджета.

В сявзи с выявлением обобщённых колиформных бактерий в скважине № 30184 в период с сентября по декабрь 2022 годы было проведено 6 дезинфекционных мероприятий по обеззараживанию артезианской скважины и водонапорной башни. В настоящее время пробы воды нормализовались; артезианская скважина допущена к эксплуатации.

В 2022 году собран пакет документов для получения глубинного насоса на безвозмездной основе из аварийного фонда МТР МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края; в дальнейшем планируется производить замену насосов, используя ресурсы аварийного фонда.

В течение 2022 года было приобретено 4 глубинных насоса; два насоса были отремонтированы.

Закрыты крышки 14 водопроводных люков; в том числе при спонсорской помощи Шпак Александра (хутор Новый, изготовление поддонов), 8 люков закрыты деревянными щитами;

Депутат Якименко С.С. оказала спонсорскую помощь в виде приобретения 5 уличных светильников на солнечных батареях, которые были предоставлены в соответствии с ранее поступившими обращениями граждан на ул. Крупскую; переулок Кубанский; ул. Северную.

По вопросам электроснабжения поселения на регулярной основе подаются обращения на горячую линию Россетей (Портал.ТП.РФ), по обращениям граждан также администрация подключается к подаче обращений в электронном виде;

Проведена замена разводящих труб от центрального водозабора поселения.

**Ремонтно-восстановительные работы по дорогам:**

В июле 2022 года было проведено грейдирование и подсыпка 300 куб. м. щебня фракции 10-40 с ООО «Медвежья Гора» на 6 улицах поселения: ул. Чапаева, Мичурина, Фрунзе, Нагорной, Речной, Куйбышева; Засыпан колотым асфальтом и щебнем проблемный участок дороги по ул. Красной; с помощью спонсора Шварёва В.В. (ООО «Перевалка») уложена асфальтная крошка 5 куб.м. на часть улицы Ломоносова и 5 куб.м. в начале ул. Мичурина; частичная подсыпка проведена по ул. Матросова; засыпана яма по ул. Ленина (в районе дома 41). Проведена дорожная разметка около школы и детского садика перед 1 мая и перед 1 сентября.

В декабре 2022 года было проведено грейдирование 20 улиц поселения; составлено и направлено в ООО «Медвежья гора» письмо об оказании спонсорской помощи в виде предоставления щебня на безвозмездной основе для проведения дальнейших работ по подсыпке дорог местного значения.

**Участие в государственных программах, национальных проектах России в 2022 гг.:**

Проведён капитальный ремонт артезианской скважины № 7329 по ул. Кооперативной по программе «Развитие ЖКХ» МИнТЭК и ЖКХ Краснодарского края (софинансирование из местного бюджета составило 105 тыс. руб.)

Проведены работы по благоустройству кладбища станицы Новодмитриевской (ограждение по границам кладбища согласно кадастровому учёту; обустройство нового туалета).

В декабре 2022 года безвозмездно получена из аварийного фонда МинТЭК и ЖКХ водонапорная башня Рожновского ВБР-25 для замены аварийной башни по улице Кооперативная.

По программе Министерства культуры Краснодарского края в рамках реализации федеральной целевой программы «Творческие люди» и мероприятий поощрения лучших домов Культуры Краснодарского края и поощрения лучших работников лучших домов Культуры в 2022 году было выделено более 2 млн. рублей на приобретение новых кресел и световую и звуковую аппаратуру в ДК ст. Новодмитриевской.

Решением Совета определён лучший ТОС поселения –«Прыг!Скок!» (председатель – депутат Ждан В.А), который по результатам районного конкурса занял третье место в Северском районе. ТОС проводит большую работу по объединению детей и подростков улицы Пушкина – содержат в чистоте детскую площадку, самостоятельно изготавливают и устанавливают игровое оборудование, высаживают растения.

Были проведены работы по расчистке обводного ерика от лимана к реке Бзюк; установлена дополнительная водопропускная труба под дамбой на улице Орджоникидзе во избежание подтопления и размытия дамбы.

**Иные работы:**

Глава поселения принимает участие во всех культурно-массовых и торжественно-траурных мероприятиях: День матери, День пожилого человека, День неизвестного солдата, День освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков.

В период с сентября по декабрь 2022 года было приобретено 6 комплектов для детских игровых и спортивных площадок; полностью заменено игровое оборудование на площадке по улице Октябрьской (пересечение с ул. Ленина). Весной будут установлены детские игровые комплексы по улице Пушкина; в переулке Куйбышева; на улице Чкалова.

С помощью депутата Северского района Олещенко Ильи Александровича было оплачено изготовление локально-сметного расчёта по строительству часовни (для установки объекта некапитального строительства около центрального входа на кладбище станицы);

Депутат Олещенко И.А. оказал спонсорскую помощь и подарил поселению «Уличную библиотеку», которая будет установлена в теплое время года в парке станицы. Этот проект позволит развивать общую культуру детей и взрослых – можно на время взять любую книгу и читать на скамейке в кругу друзей.

Силами спасотряда в течение 2022 года был произведён спил 7 аварийных деревьев на территории поселения по заявкам жителей.

Отремонтирована силами волонтёров карусель на детской площадке по ул. Горького;

Восстановлено сетчатое ограждение и спилены 4 аварийных дерева на баскетбольной площадке в центре станицы;

Произведён отлов 9 собак без владельцев.

Ведется работа с семьями мобилизованных; предоставление гуманитарной помощи участникам СВО осуществляется силами всего поселения.

**Проблемные вопросы поселения:**

1. В связи с банкротством МУП «Новодмитриевское ЖКХ» возможна субсидиарная ответственность администрации для погашения кредиторской задолженности предприятия-банкрота в сумме 12,5 млн. руб.. В настоящее время создано новое предприятие МУП «Новодмитриевские коммунальные системы», которое занимается ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и является специализированной службой по похоронному делу в поселении. Для полноценной работы МУП жителям необходимо добросовестно оплачивать коммунальные ресурсы. В настоящее время администрация оплачивает текущее потребление электроэнергии на 8 эксплуатирующихся артезианских скважинах поселения (около 260 тыс. рублей в месяц). Планы – поиск концессионера и инвестора.

2. В связи с выплатами по исполнительным листам в пользу ПАО «Кубаньэнерго» за бездоговорное потребление электроэнергии за период работы прежнего руководства администрацией в сумме 329 000 рублей ежемесячно (действует рассрочка, установленная Арбитражным судом до 2024 года), работа органа местного самоуправления затрудняется. Остаток суммы задолженности по исполнительным листам составляет 4,6 миллиона рублей. Главой муниципального образования Северский район было направлено письменное обращение к Губернатору Краснодарского края с просьбой о выделении указанной суммы из резервного фонда Губернатора.

3. Приоритетным является вступление в программы на условиях софинансирования из бюджета Краснодарского края, а также реализация инициативных проектов и получение объектов из резервного фонда МТР МинТэк и ЖКХ, однако для изготовления ПСД и софинансирования программы требуются денежные средства. Ведутся работы по признанию аварийными водонапорной башни, насосов и трубы для получения на безвозмездной основе из аварийного фонда материально-технических ресурсов МИНТЭК и ЖКХ.

4. Качество воды, подаваемой по системе централизованного водоснабжения, не соответствует нормам СанПиН по жёсткости, уровню содержания железа и марганца. Фильтровальные установки весьма дорогостоящие (на 1 скважину – 2,6 млн рублей), при этом указанная установка требует обслуживания, замены фильтров, затрат на электроснабжение. Требуется замена всего железного и чугунного водопровода в поселении. Запрошено коммерческое предложение по фильтровальной установке на скважину 30184 с целью нормализации показателей воды.

5. Покрытие дорог местного значения (как асфальтное, так и гравийное) на большинстве улиц общей протяжённостью 61,37 км. нуждается в капитальном ремонте. В течение каждого года максимально использовать дорожный фонд для проведения ремонта дорог.

6. Кладбище станицы переполнено. Необходимо оформление земельного участка под новое кладбище поселения. В настоящее время составлено письмо в районную администрацию об изменении генерального плана поселения для выделения земельного участка на въезде в станицу под кладбище.

**Планы на 2023 год**

1. В 2023 году запланировано участие поселения в программе «Развитие культуры» Министерства культуры Краснодарского края по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры ст. Новодмитриевской», на условиях софинансирования в сумме 1,7 млн из местного бюджета.
2. Изготовлен локально-сметный расчет на замену водопровода по улице Пушкина. При возможности поселение планирует вступить в дополнительный отбор МинТЭК и ЖКХ по программе «Развитие ЖКХ», для привлечения региональных денежных средств;
3. Возможно проведение ремонта баскетбольной площадки по программе Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий», при наличии локально-сметного расчета и в случае дополнительного отбора;
4. В январе 2023 года была заказана проектно-сметная документация по благоустройству парка станицы (рассматривается вопрос о вступлении в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2024-2025 гг.).
5. Получить из аварийного фонда МИНТЭК и ЖКХ на безвозмездной основе водонапорную башню Рожновского; 2 насоса ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-16-110; трубу ПНД диаметра 110;
6. Провести грейдирование и подсыпку ориентировочно 20 дорог местного значения в рамках дорожного фонда на 2023 год.